|  |
| --- |
| 2021年全市项目融资需求清单（第二批） |
| 填报单位： 广元市发展和改革委员会 单位：万元 编制时间：2021.6.28 |
| 序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设年限 | 建设内容及规模 | 计划总投资 | 工作进展情况（在建/开展前期） | 预计开工月份 | 融资总需求 | 2021年融资需求额度（万元） | 意向融资金融机构 | 增信方式（如采用担保方式则提供担保人名称） | 业主单位、融资联系人、联系电话、邮箱 | 备注 |
| 总序号 | 分序号 |
| **共计25个** | **1845443.8** |  |  | **696242** | **227950** |  |  |  |  |
| **一** | **重大基础设施（10个）** | **356604** |  |  | **246242** | **88000** |  |  |  |  |
| **（一）** | **交通运输（2个）** | **89265** |  |  | **65542** | **28000** |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 利州区利青旅游公路工程 | 利州区宝轮镇白朝乡 | 2021-2023 | 本项目路线全长约23.034千米；项目设计为三级公路，设计时速30千米/时，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，路面厚度65厘米，双向双车道，沥青混凝土路面等 | 45542 | 已完成初步勘察、初步设计招标工作，准备公示 | 2021.12 | 45542 | 8000 |  | 广元市利州区城乡建设发展集团有限公司担保 | 广元市利发交通投资开发有限公司 何伟 13808122112 |  |
| 2 | 2 | 利州区109厂至天曌山道路工程项目 | 利州区河西街道 | 2021-2023  | 路线全长l2.279千米，本项目按三级公路标准建设，设计速度30千米/时，双向两车道，路基宽度8.5米，沥青混凝土路面。全线设置中桥178米/2座，隧道1134米/2座 | 43723 | 路基完工，路肩带、排洪沟完成50% | 已开工 | 20000 | 20000 |  | 广元市利州区城乡建设发展集团有限公司担保 | 广元市利发交通投资开发有限公司 何伟 13808122112 |  |
| **（二）** | **水利设施（2个）** | **81214** |  |  | **24000** | **9000** |  |  |  |  |
| 3 | 1 | 剑阁县老鹰嘴水库 | 剑阁县普安镇 | 2022-2024 | 总库容2820万立方米，设计灌面1.75万亩 | 65511 | 完成可研报告专审查，待批复 | 2022.06 | 20000 | 5000 |  | 增信 | 剑阁县水利发展集团有限公司 蒲清榕13518327123 | **▲** |
| 4 | 2 | 剑阁县禾丰水库 | 剑阁县白龙镇 | 2020-2022 | 总库容432万立方米，小（一）型水库 | 15703 | 正在进行主体工程施工 | 已开工 | 4000 | 4000 |  | 增信 | 剑阁县水利水电事务中心 蒲清榕13518327123 | **▲** |
| **（三）** | **市政设施（6个）** | **186125** |  |  | **156700** | **51000** |  |  |  |  |
| 5 | 1 | 旺苍东河文化景观廊桥项目 | 旺苍县东河镇孙家坝原东河印制厂 | 2020-2021 | 景观廊桥长度约193米，宽度约56米，廊坊约2万平方米 | 26500 | 项目已完成投资6000余万元，正在进行桥梁主体施工 | 2020.01 | 3000 | 3000 |  | 个人商铺担保杨明洪 | 旺苍凤冠廊桥开发有限公司刘志平13980098741 | **▲** |
| 6 | 2 | 剑阁县杨家河供水工程 | 剑阁县东宝镇 | 2021-2023 | 新建日供水2.5万吨供水厂一座及输配水管网 | 17125 | 正在进行施工监理招投标工作 | 2021.01 | 15000 | 3000 |  | 增信 | 剑阁县水利局蒲清榕13518327123 |  |
| 7 | 3 | 剑阁县城镇供水工程 | 剑阁县鹤龄镇 | 2021-2022 | 新建日供水2万吨供水厂一座及输配水管网 | 16800 | 正在进行主体工程施工 | 已开工 | 13000 | 13000 |  | 增信 | 剑阁县水利局蒲清榕13518327123 | **▲** |
| 8 | 4 | 三江新区清江片区综合开发 | 利州区宝轮镇 | 2021-2024  | 土地整理约2200亩，新建道路（红石大道）8.2公里及雨污管网等配套基础设施 | 120000 | 已完成可行性研究报告及实施方案评审工作 | 2021.01 | 120000 | 30000 |  | 广元市利州区城乡建设发展集团有限公司担保 | 广元市利发交通投资开发有限公司 何伟 13808122112 | **▲** |
| 9 | 5 | 广元市公交总站 | 利州区东坝街道办事处 | 2021-2023 | 车辆维修厂房（3栋）、检测车间、指挥调度中心、门卫室、停车场等 | 3200 | 其他前期工作已完成，正在财评，待完成财评后挂网招标 | 2021.6 | 3200 | 1000 |  |  | 广元市公共交通有限公司龚婷婷18808391885 |  |
| 10 | 6 | 广元公交东城首末站 | 利州区大石镇大石社区 | 2021-2023 | 停车场、（CNG、LNG、加油、充电综合加注站） | 2500 | 已完成环评、地质灾害评估，可研报告编制等 | 2021.12 | 2500 | 1000 |  |  | 广元市公共交通有限公司龚婷婷18808391885 |  |
| **二** | **重大产业项目（13个）** | **1263921** |  |  | **290000** | **114950** |  |  |  |  |
| **（一）** | **产业园区（4个）** | **134071** |  |  | **74000** | **17600** |  |  |  |  |
| 11 | 1 | 剑阁县二龙现代林业园区建设项目 | 剑阁县下寺镇 | 2020-2022 | 种植木本油料及中药药材5000亩，完善社会化服务体系建设。 | 20800 | 种植核桃及中药材4000亩，完善园区道路、排水渠、绿化等配套设施。 | 2020.03 | 1000 | 400 | 四川剑阁农村商业银行股份有限公司 | 担保：四川省农担公司 | 广元绿邦林业有限责任公司陈智天18982114414360217286@qq.com |  |
| 12 | 2 | 剑门关茶博园 | 剑阁县剑门关镇 下寺镇 | 2020-2022 |  建成1200亩茶叶基地，其中新建600亩，老茶园提升改造600亩；在梁山村及周边新建优质良种茶园500亩；新建茶叶技术推广服务中心及茶叶衍生产品研发中心一处；建设高标准智能精深加工生产线一条；建设面积5000平方米的休闲娱乐综合体及相关基础配套设施。 | 17271 | 完成实施方案规划和报批等。 | 2020.6 | 5000 | 3000 | 剑阁农商银行 |  | 剑阁茶产业发展有限公司刘成凯13981243885470948992@qq.com |  |
| 13 | 3 | 剑阁县环保建材产业园项目 | 剑阁县普安镇 | 2021 | 建设用地182亩，一期建设22000㎡标准化厂房，配套建设办公楼、宿舍楼等设施6000㎡；二期建设22000㎡标准化厂房；三期建设22000㎡标准化厂房及绿化、亮化工程。 | 36000 | 已完成项目建议书批复，正在开展前期水保、红线、可研、环评等相关手续办理。 | 2021.8 | 26000 | 10000 | 县农发行 | 剑阁县瑞峰投资发展有限公司 | 罗保春13980153168 |  |
| 14 | 4 | 广元市摆宴坝乡村振兴农业产业融合示范园建设项目 | 昭化区昭化镇 | 2021-2023 | 规划建设文化特色鲜明，融合现代农业、康养旅游为一体的一二三产融合的示范园区 | 60000 | 已完成前期土地资源调查工作。 | 2021.12 | 42000 | 4200 | 农业发展银行广元分行 |  | 广元市农业发展集团有限公司张强18881260001 |  |
| **（二）** | **制造业（3个）** | **46500** |  |  | **8000** | **2500** |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 剑阁县中药材种植养殖及加工项目 | 剑阁县普安镇 | 2021-2024 | 建设标准化、智能化中药材种植生产基地1500亩；种子种苗培育基地各500亩，带动下寺、元山等乡镇发展中药材10000-50000亩；建设标准化厂房及加工生产线6000平方米。 | 15000 | 已建成养殖基地100亩，投放蟾蜍200万尾、种植芍药100亩、紫苏400亩，完善了道路等配套设施。 | 2021.01 | 3000 | 1000 | 中国农业银行 | 抵押 | 四川辰丹养殖有限公司李汶昌13320758555357861295@qq.com |  |
| 16 | 2 | 剑阁县驰恒半挂车生产基地项目 | 剑阁县下寺镇 | 2021-2022 | 项目租赁剑阁县瑞峰发展投资有限公司标准化厂房2.5万㎡，建6条挂车生产线；同时拟新增用地35亩，自建发车车间0.8万㎡、倒班房0.42万㎡。 | 12000 | 目前已完成厂房租赁和部分设备安装，已建成2条挂车生产线，已取得新增35亩用地的使用权，完成回填。 | 2021.9 | 3000 | 500 |  | 四川驰恒专用汽车制造有限公司 | 四川驰恒专用汽车制造有限公司岳桂明180807537772906489506@qq.com |  |
| 17 | 3 | 四川正牧兽药生产线迁建项目 | 剑阁县下寺镇 | 2021 | 新征地30亩，建筑面积21000平方米，其中：GMP生产车间11000平方米，办公室、科技楼、质检中心等用房8000平方米，库房2000平方米，购置自动混合罐、高温灭菌柜、自动包装机、研发设备、检验检测设施设备等60余台（套）。完善消防、安全、绿化、电力、道路等设施，采取全自动无菌生产工艺，建新版兽药GMP生产线9条，形成年产粉针、灭菌小容量、灭菌大容量1.5亿支粉散颗粒剂400吨。 | 19500 | 启动主体建设 | 2021.5 | 2000 | 1000 | 中国银行 |  | 四川正牧生物药业有限公司张祖罗13880388395568508916@qq.com |  |
| **（三）** | **商贸物流（1个）** | **100000** |  |  | **70000** | **7000** |  |  |  |  |
| 18 | 1 | 广元市农产品市场流通体系建设项目（一期） | 广元经济技术开发区下西街道办事处 | 待定 | 按照１＋７＋N模式推进农产品流通体系规划建设，依托１个农产品交易中心（规划在下西医药园区鹏欣厂房内建设农产品生产加工车间5栋，冷藏库2万吨，包括：生产加工车间、冷藏仓库、办公生产用房、其他辅助用房、加工设备和采购冷藏设备、配套设施建设等），在全市各县区分别建设７个农产品交易分中心，通过线上下线，实现全市农产品流通全覆盖。同时规划改造利州市场、云盘梁市场，新建惠家沟市场、上西菜市场、东坝奔月路菜市场。 | 100000 | 已完成鹏欣厂房内土地场平和道路修建工程；利州市场、云盘梁市场土地已取得，新市场选址已确定，部分商户搬迁已完成，市场改造部分完成规划总量的30%，新建市场正在进行场平施工。 | 2021.12 | 70000 | 7000 | 农业发展银行广元分行 |  | 广元市农业发展集团有限公司张强18881260001 |  |
| **（四）** | **康养旅游（4个）** | **978350** |  |  | **134500** | **87500** |  |  |  |  |
| 19 | 1 | 广元康家湾“四季春天”康养产业新城 | 昭化区元坝镇 | 2021-2031 | 项目以智慧生态康养为主题，占地约8.25平方公里建设内容包括医院、学校、五大村落、五类院子、五大园景观、七大中心及配套设施。 | 900000 | 已完成概念性规划，正在编制修建性详细规划，已出具项目用地红线图，已完成项目勘察定界。 | 2021.12 | 100000 | 60000 | 不限 | 资产质押或提供担保（广元市城建投资集团有限公司） | 广元城投康养产业发展有限公司傅昕阳18980150307 | ▲ |
| 20 | 2 | 黑石坡森林康养旅游度假区——黑石坡游客接待中心 | 利州区东坝街道办事处 | 2020-2022 | 项目总用地面积101240.56㎡，总建筑面积27813.49㎡，计容建筑面积20637.56㎡，地下不计容建筑面积7175.93㎡。容积率0.21，绿地率为59.67%，建筑密度9.4%，机动车停车位349个，项目包含非遗聚落、婚庆公园、儿童平衡车场地、游园路和停车场五大功能板块，拟建成集非遗文创、旅游集散于一体的黑石坡旅游服务接待中心。 | 19852 | 主体完工 |  | 4500 | 4500 |  |  | 广元市文化旅游投资集团有限公司林明扬19961375916 | ★ |
| 21 | 3 | 广元大华1939民族工业遗址文创园区建设项目 | 利州区嘉陵街道办事处 | 2020-2021 | 修缮改造原广元纺织厂工业厂房及其附属建筑，以美食城为功能主题，以工业风为设计主题，建设集美食餐饮、休闲、娱乐和住宿等现代服务业功能为一体的时尚新地标。项目估算投资28498万元，总用地面积71027.02㎡（共106亩）。 | 28498 | 目前，该项目整体已完成40%。其中，中街及后街道路已完成70%；厂房辅房改造已完成30%、新建辅房完成50%、D级危房改造加固完成70%、防空洞与南广场同步启动设计，项目计划2021年10月初步呈现，12月底前整体开放。 | 已开工 | 15000 | 15000 |  |  | 广元市文化旅游投资集团有限公司林明扬19961375916 | ▲ |
| 22 | 4 | 剑门渡文旅综合体 | 剑阁县普安镇 | 2020-2022 | 建设景观大门、环塔车道、游客接待中心、生态停车场等基础设施，建成音乐广场、人造沙滩、儿童乐园、骑游绿道、垂钓中心、水上漂流等游乐设施及民宿体验区。 | 30000 | 完成核心区场平工程、主干道桥涵、挡土墙及路基工程、河坝及1号叠瀑主体工程、河道挡土墙工程 | 2020.01 | 15000 | 8000 | 中国邮政储蓄银行剑阁支行 | 抵押 | 广元市绿创实业有限公司 郭龙保139812334561611079024@qq.com |  |
| **（五）** | **现代农业（1个）** | **5000** |  |  | **3500** | **350** |  |  |  |  |
| 23 | 1 | 广元市农业种业研发基地项目 | 待定 | 2021-2022 | 规划建设集科研育种、良种繁育、种子加工生产、工厂化育苗、示范推广等于一体的综合性种业研发基地 | 5000 | 正在编制项目可研 | 2021.08 | 3500 | 350 | 农业发展银行广元分行 |  | 广元市农业发展集团有限公司张强18881260001 |  |
| **三** | **重大社会民生项目（1个）** | **175000** |  |  | **140000** | **20000** |  |  |  |  |
| 24 | 1 | 金龙湖城乡一体化安置点建设项目 | 利州区大石镇 | 2021-2024 | 用地面积约200亩，建筑面积约50万平方米，其中地上建面约35万平方米，地下建面约15万平方米，车位3240个等 | 175000 | 选址方案正在报市专委会审查 | 2021.10  | 140000 | 20000 | 农发行广元分行 | 广元市利州区城乡建设发展集团有限公司担保 | 广元市新晟建设有限公司 何伟 13808122112 |  |
| **四** | **生态环保（1个）** | **49918.8** |  |  | **20000** | **5000** |  |  |  |  |
| 25 | 1 | 广元市白龙湖亭子湖库区乡村振兴生态渔业园区基础设施建设项目 | 广元市 | 2021-2023 | 污水处理设施及配套管网工程、生活垃圾收集处理工程、生态修复、水环境监测系统、环境治理项目。渔港码头建设、垂钓基地建设、水产苗种繁育基地建设、支流库湾有机鱼静养基地建设、水产品交易市场、水产品加工基地建设 | 49918.8 | 已通过省财政厅评审，纳入地方政府专项债预备库。完成项目备案、国土预审意见、规划选址意见，已完成招标代理机构比选，即将启动epc招标 | 2021.8 | 20000 | 5000 | 中国工商银行、中国银行、中国农业发展银行、广元市贵商村镇银行 |  | 广元市生态渔业发展有限公司 苏兴翠 18283998966 654860393@qq.com |  |
| **注：1.增信是增进信用的意思，在贷款前，银行会对企业进行评级，根据不同的评级水平，决定不同的贷款利息，企业如果想减少融资成本，就可以选择增信。 2."备注”栏标注“▲”的为省级重点项目，标注为“★”为市级重点项目。** |